ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

MVP Фитнес-приложение с ИИ-тренером

Версия 1.0  •  2025

| Тип документа | Техническое ТЗ (MVP) |
| --- | --- |
| Статус | Финальный черновик |
| Аудитория | Команда разработки |
| Срок актуальности | 12 месяцев |

Содержание

Содержание	2

1. Исполнительное резюме	4

Цели MVP	4

2. Технологический стек	5

2.1 Мобильный фронтенд	5

2.2 Backend	5

2.3 База данных	6

2.4 ИИ — выбор модели и подхода	6

3. Архитектура системы	8

3.1 Общая схема	8

3.2 ИИ-архитектура (RAG + Агенты)	8

3.3 Безопасность данных здоровья	9

4. API-спецификация	10

4.1 Конвенции	10

4.2 Основные эндпоинты	10

Аутентификация	10

Пользователь и профиль	10

Тренировки	10

ИИ-тренер (чат)	11

5. Готовые решения и библиотеки	12

5.1 Мобильный клиент (React Native)	12

5.2 Backend (Python)	12

5.3 Инфраструктура и DevOps	13

6. Серверная инфраструктура	14

6.1 Конфигурация для MVP (0–10 000 пользователей)	14

6.2 Масштабирование (10k–100k пользователей)	14

7. Юридические требования	15

7.1 Применимые регуляторные режимы	15

7.2 Технические меры для соответствия	15

8. Смета разработки MVP	17

8.1 Команда и роли	17

8.2 Разбивка по компонентам	17

8.3 Операционные расходы (первый год)	18

8.4 Сводная смета первого года	18

9. Временные рамки разработки MVP	20

9.1 Roadmap по месяцам	20

9.2 Детальный план Месяц 1–2 (Sprint-уровень)	20

10. Риски и митигация	21

11. Следующие шаги	21

1. Исполнительное резюме

Настоящий документ содержит полную техническую спецификацию для разработки MVP фитнес-приложения с интегрированным ИИ-тренером. Документ охватывает технологический стек, архитектуру, API, инфраструктуру, правовые требования, смету затрат и временные рамки.

Цели MVP

- Персонализированные тренировки, генерируемые ИИ на основе данных пользователя

- Голосовой и текстовый чат с ИИ-тренером в режиме реального времени

- Трекинг прогресса: тренировки, питание, сон, вес

- Интеграция с носимыми устройствами (Apple Watch, Google Fit, Garmin)

- Монетизация через подписку (Freemium)

Область MVP намеренно ограничена. Цель — выпустить рабочий продукт за 4–5 месяцев, проверить гипотезы и привлечь первых платящих пользователей, а не строить полнофункциональную платформу.

2. Технологический стек

2.1 Мобильный фронтенд

Ключевой выбор: React Native vs Flutter vs нативная разработка. Сравнение по критериям для MVP:

| Критерий | React Native | Flutter | Swift/Kotlin (нативно) |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость разработки | Высокая | Высокая | Низкая |
| Производительность | Хорошая | Отличная | Отличная |
| UI-компоненты | Нативные | Собственные (Canvas) | Нативные |
| Экосистема библиотек | Огромная | Растущая | Отдельная |
| Поддержка HealthKit/Fit | Через мост | Через плагин | Прямая |
| Команда разработки | JS/TS | Dart | 2 отдельные |
| Размер пакета | Средний | Маленький | Маленький |
| Стоимость разработки | Низкая (×1) | Низкая (×1) | Высокая (×2) |
| Итоговая оценка | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

Рекомендация: React Native + Expo. Причины: единая кодовая база iOS+Android, богатая экосистема (Expo Health, React Navigation, React Query), знакомый JS/TS стек, ускоренное OTA-обновление через EAS Update.

2.2 Backend

Сравнение подходов к архитектуре серверной части:

| Подход | Node.js + Fastify | Python + FastAPI | Go + Fiber | BaaS (Supabase) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность | Высокая | Очень высокая | Рекордная | Средняя |
| ИИ-интеграция | Через SDK | Нативная (ML-экосистема) | Через HTTP | Ограничена |
| WebSocket/SSE | Отличная | Хорошая | Отличная | Есть (Realtime) |
| Экосистема | npm: огромная | PyPI: ML-лидер | Умеренная | PostgreSQL-центрична |
| Скорость прототипа | Быстро | Очень быстро | Умеренно | Очень быстро |
| Масштабирование | Хорошее | Хорошее | Превосходное | Ограничено |
| Стоимость хостинга | Средняя | Средняя | Низкая | Минимальная |
| Итог для MVP | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

Рекомендация: Python 3.12 + FastAPI. Причины: прямая интеграция с OpenAI/LangChain/LlamaIndex, async из коробки, автогенерация OpenAPI-спецификации, Pydantic-валидация, поддержка streaming SSE для чата с ИИ.

2.3 База данных

| База данных | PostgreSQL | MongoDB | Firebase RT | ClickHouse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Реляционная (OLTP) | Документная (OLTP) | Key-Value RT | Колоночная (OLAP) |
| Схема | Строгая — безопасно | Гибкая | Гибкая | Строгая |
| Здоровье/метрики | JSON + timeseries | Хорошо | Ограничено | Идеально |
| HIPAA-готовность | Да (при конфигурации) | Да | Частично | Да |
| Fulltext-поиск | Через pg_search | Встроен | Нет | Нет |
| Горизонтальная шкала | Citus/Patroni | Нативная | Нет | Нативная |
| Использование | Основная БД | Гибкие данные | Чат/уведомления | Аналитика |
| Итог | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |

Рекомендация: PostgreSQL 16 (основная БД) + TimescaleDB (расширение для трекинга метрик здоровья) + Redis 7 (кеш, очереди). Это покрывает все сценарии без усложнения инфраструктуры.

2.4 ИИ — выбор модели и подхода

| Провайдер | Модель | Контекст | Стоимость (1M токенов) | Фитнес-контекст | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenAI | GPT-4o | 128K | $5 in / $15 out | Отличный | ★★★★★ |
| OpenAI | GPT-4o-mini | 128K | $0.15 in / $0.60 out | Хороший | ★★★★☆ |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | 200K | $3 in / $15 out | Отличный | ★★★★★ |
| Google | Gemini 1.5 Flash | 1M | $0.075 in / $0.30 out | Хороший | ★★★★☆ |
| Meta (self) | Llama 3.1 70B | 128K | GPU-аренда ~$0.9/h | Хороший | ★★★☆☆ |
| Mistral | Mistral Large | 128K | $2 in / $6 out | Хороший | ★★★☆☆ |

Рекомендация: GPT-4o-mini (основные ответы) + GPT-4o (генерация планов тренировок) + LangChain Router для автоматического выбора модели по задаче. Это оптимизирует соотношение качество/стоимость.

3. Архитектура системы

3.1 Общая схема

Архитектура построена по принципу слоёв с чётким разделением ответственности:

| КЛИЕНТСКИЙ УРОВЕНЬ React Native (iOS / Android) • Expo EAS • React Query • Zustand |  |  |
| --- | --- | --- |
| ▼ HTTPS / WebSocket / SSE ▼ |  |  |
| API GATEWAY (Kong / AWS API GW) Auth JWT • Rate limiting • CORS • WAF • Logging |  |  |
| ▼ Internal gRPC / REST ▼ |  |  |
| User Service Auth, Profile, Subscriptions | Workout Service Планы, упражнения, логи | AI Service LLM, RAG, Chat, Planning |
| PostgreSQL + TimescaleDB Основные данные | Redis 7 Кеш, сессии, очереди | S3-совместимое хранилище Медиа, экспорт данных |

3.2 ИИ-архитектура (RAG + Агенты)

ИИ-тренер реализован как конвейер: Retrieval-Augmented Generation поверх базы знаний + агентная система для планирования тренировок.

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Embedding-модель | text-embedding-3-small (OpenAI) | Векторизация упражнений, планов, сообщений пользователя |
| Vector store | pgvector (PostgreSQL-расширение) | Хранение и поиск по сходству (cosine similarity) |
| LLM Router | LangChain Router + LiteLLM | Выбор модели: mini для чата, большая для генерации планов |
| Память агента | Mem0 / Custom summarizer | Долговременный контекст: цели, прогресс, предпочтения |
| RAG Pipeline | LangChain LCEL | Document retrieval → re-ranking → context → LLM |
| Голосовой ввод | Whisper API (OpenAI) | Транскрипция голосовых сообщений пользователя |
| Стриминг ответов | Server-Sent Events (SSE) | Вывод токенов ИИ в реальном времени (typing effect) |
| Мониторинг LLM | LangSmith / Langfuse | Трассировка, оценка качества, стоимость запросов |

3.3 Безопасность данных здоровья

| Слой | Меры защиты |
| --- | --- |
| Транспорт | TLS 1.3 везде; HSTS; Certificate pinning в мобильном приложении |
| Хранилище | Шифрование на уровне диска (AES-256); Шифрование отдельных полей здоровья (pgcrypto) |
| Аутентификация | JWT (access 15 мин) + Refresh токен (30 дней); MFA опционально; Biometrics на устройстве |
| Авторизация | RBAC: user, trainer, admin; Row-Level Security в PostgreSQL |
| Аудит | Неизменяемый лог всех операций с данными здоровья (append-only таблица) |
| Удаление данных | Right-to-be-forgotten: полное удаление в течение 30 дней по запросу |

4. API-спецификация

4.1 Конвенции

- Базовый URL: https://api.fitai.app/v1

- Формат: JSON, UTF-8

- Аутентификация: Bearer JWT в заголовке Authorization

- Пагинация: cursor-based (cursor, limit=20, has_next)

- Ошибки: { "error": { "code": "...", "message": "...", "details": {...} } }

- Rate limit: 60 req/min для free, 300 req/min для premium

4.2 Основные эндпоинты

Аутентификация

| Метод | Эндпоинт | Описание | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Регистрация нового пользователя | Нет |
| POST | /auth/login | Логин, возврат JWT + refresh токена | Нет |
| POST | /auth/refresh | Обновление access токена | Refresh |
| POST | /auth/logout | Инвалидация refresh токена | JWT |
| POST | /auth/apple | Sign in with Apple | Нет |
| POST | /auth/google | Sign in with Google | Нет |

Пользователь и профиль

| Метод | Эндпоинт | Описание | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /users/me | Получить профиль текущего пользователя | JWT |
| PATCH | /users/me | Обновить профиль (имя, цели, параметры) | JWT |
| POST | /users/me/onboarding | Первичная анкета (возраст, цель, уровень) | JWT |
| GET | /users/me/metrics | История метрик (вес, ЧСС, шаги) | JWT |
| POST | /users/me/metrics | Добавить измерение вручную | JWT |
| DELETE | /users/me | Удалить аккаунт и все данные (GDPR) | JWT |

Тренировки

| Метод | Эндпоинт | Описание | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /workouts | Список тренировок пользователя | JWT |
| POST | /workouts | Создать тренировку вручную | JWT |
| GET | /workouts/:id | Детали тренировки | JWT |
| POST | /workouts/:id/start | Начать тренировку (старт таймера) | JWT |
| POST | /workouts/:id/complete | Завершить, сохранить лог | JWT |
| GET | /workouts/plans | Активный тренировочный план | JWT |
| POST | /workouts/plans/generate | Запросить генерацию плана у ИИ | JWT |
| GET | /exercises | Каталог упражнений с фильтрами | JWT |
| GET | /exercises/:id | Детали упражнения (инструкция, видео, мышцы) | JWT |

ИИ-тренер (чат)

| Метод | Эндпоинт | Описание | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /ai/conversations | История диалогов | JWT |
| POST | /ai/conversations | Создать новый диалог | JWT |
| POST | /ai/conversations/:id/messages | Отправить сообщение, получить ответ SSE | JWT |
| POST | /ai/conversations/:id/voice | Отправить голосовое (WAV/MP3 → Whisper) | JWT |
| POST | /ai/workout-feedback | ИИ анализирует завершённую тренировку | JWT |

5. Готовые решения и библиотеки

5.1 Мобильный клиент (React Native)

| Пакет | Версия | Назначение | Лицензия |
| --- | --- | --- | --- |
| expo | ~51 | Инфраструктура: сборка, OTA-обновления, нативный доступ | MIT |
| @tanstack/react-query | ^5 | Серверный стейт: кеш, синхронизация, оффлайн-режим | MIT |
| zustand | ^4 | Клиентский стейт: легковесный, без бойлерплейта | MIT |
| react-navigation/native | 6.x | Навигация: стек, табы, модалки с нативными анимациями | MIT |
| expo-health | latest | HealthKit (iOS) + Health Connect (Android) | MIT |
| react-native-reanimated | 3.x | Высокопроизводительные анимации (UI-поток) | MIT |
| react-native-skia | latest | Графики прогресса, визуализация (Canvas-рендер) | MIT |
| expo-av | latest | Воспроизведение видео упражнений | MIT |
| expo-camera | latest | Анализ техники (будущее: CV-трекинг позы) | MIT |
| @shopify/flash-list | latest | Высокопроизводительные списки (замена FlatList) | MIT |
| zod | ^3 | Валидация данных форм и API-ответов | MIT |
| i18next | latest | Интернационализация (мультиязычность) | MIT |

5.2 Backend (Python)

| Пакет | Назначение | Почему именно он |
| --- | --- | --- |
| fastapi ≥0.111 | HTTP-фреймворк | Async, автодокументация OpenAPI, Pydantic-интеграция |
| pydantic v2 | Валидация и сериализация | Rust-core, производительность x4 vs v1 |
| sqlalchemy 2.0 async | ORM | Async-native, поддержка pgvector, TimescaleDB |
| alembic | Миграции БД | Стандарт для SQLAlchemy |
| langchain ≥0.2 | LLM-оркестрация | RAG, агенты, маршрутизация, инструменты |
| openai ≥1.30 | OpenAI API клиент | GPT-4o, Whisper, Embeddings |
| pgvector | Vector search | PostgreSQL-расширение, не нужен отдельный сервер |
| celery + redis | Очереди задач | Фоновые задачи: email, уведомления, генерация плана |
| python-jose | JWT | Генерация и верификация токенов |
| passlib[bcrypt] | Хэширование паролей | bcrypt — стандарт для хранения паролей |
| httpx | HTTP-клиент | Async, используется для внешних API |
| sentry-sdk | Мониторинг ошибок | Трассировка, алерты, производительность |
| prometheus-client | Метрики | Grafana-интеграция, SLO-мониторинг |

5.3 Инфраструктура и DevOps

| Инструмент | Категория | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Docker + Docker Compose | Контейнеризация | Локальная разработка, единое окружение |
| Kubernetes (k3s/EKS) | Оркестрация | Продакшн: масштабирование, самовосстановление |
| GitHub Actions | CI/CD | Автотесты, сборка Docker-образов, деплой |
| Terraform | IaC | Декларативное управление инфраструктурой AWS/GCP |
| Nginx | Reverse proxy | Балансировка, SSL-терминация, статика |
| Grafana + Prometheus | Мониторинг | Метрики, дашборды, алерты |
| Loki | Логирование | Централизованные логи (Grafana-стек) |
| Vault (HashiCorp) | Секреты | Хранение API-ключей, DB-паролей |
| Sentry | Error tracking | Backend + mobile crash-репорты |

6. Серверная инфраструктура

6.1 Конфигурация для MVP (0–10 000 пользователей)

| Сервис | Тип инстанса (AWS) | vCPU | RAM | Стоимость/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API Server (×2) | t3.medium × 2 | 4 | 8 GB | $68 |
| AI Service (×1) | c5.xlarge | 4 | 8 GB | $138 |
| PostgreSQL (RDS) | db.t3.medium | 2 | 4 GB | $55 |
| Redis (ElastiCache) | cache.t3.micro | 2 | 0.5 GB | $18 |
| Load Balancer (ALB) | Managed | — | — | $22 |
| S3 (медиа-хранилище) | Standard | — | 100 GB | $3 |
| CloudFront (CDN) | Managed | — | — | $10 |
| Route53 (DNS) | Managed | — | — | $1 |
| Итого инфраструктура | — | — | — | ~$315/мес |

Для старта MVP возможно использование одного инстанса API (без дублирования) и минимальных конфигураций БД — это снижает стоимость до ~$200/мес. Горизонтальное масштабирование добавляется по мере роста.

6.2 Масштабирование (10k–100k пользователей)

| Сервис | Изменение | Новая стоимость/мес |
| --- | --- | --- |
| API Server | ×2 → ×4 (Auto Scaling Group) | +$136 → $204 |
| AI Service | c5.xlarge → c5.2xlarge (×2) | +$276 |
| PostgreSQL | db.t3.medium → db.r6g.large + Read Replica | +$200 |
| Redis | cache.t3.micro → cache.r6g.large (кластер) | +$92 |
| Kubernetes EKS | Переход к управляемому кластеру | +$144 |
| Итого при 100k пользователей | — | ~$1 200–1 500/мес |

7. Юридические требования

7.1 Применимые регуляторные режимы

| Регуляторный режим | Регион | Применимость | Ключевые требования |
| --- | --- | --- | --- |
| GDPR | ЕС/ЕЭП | Обязательно | Согласие, право на удаление, DPA, уведомление об утечке за 72 ч |
| HIPAA | США | При работе с американскими пользователями | BAA с облачным провайдером, шифрование PHI, аудит-лог |
| CCPA/CPRA | Калифорния | При >$25M выручки или >100k пользователей | Право отказа от продажи данных, раскрытие категорий |
| PIPEDA | Канада | При наличии канадских пользователей | Согласие на сбор, ограничение цели |
| ФЗ-152 | Россия | При обработке данных граждан РФ | Локализация персональных данных на серверах РФ |
| App Store Review | Apple | Обязательно | Правила работы с данными здоровья HealthKit, явное согласие |
| Google Play Policy | Google | Обязательно | Политика конфиденциальности, SensitiveDataPolicy |

7.2 Технические меры для соответствия

| Требование | Реализация | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Явное согласие на сбор данных здоровья | Онбординг-флоу с гранулярными тоглами по категориям; лог согласий в БД | КРИТИЧНО |
| Право на удаление (Right to be forgotten) | Эндпоинт DELETE /users/me; каскадное удаление всех связанных данных; очередь для batch-удаления | КРИТИЧНО |
| Экспорт данных (Data portability) | Эндпоинт GET /users/me/export → ZIP (JSON + CSV); обработка в фоне через Celery | ВЫСОКИЙ |
| Минимизация данных | Собираем только данные, необходимые для функции; документация в Privacy Policy | ВЫСОКИЙ |
| Уведомление об утечке | Процедура incident response; автоматические алерты; шаблоны уведомлений | ВЫСОКИЙ |
| DPA (обработчик данных) | Подписать DPA с AWS / OpenAI / другими субпроцессорами | КРИТИЧНО |
| Политика конфиденциальности | Разработать с юристом; указать все категории данных и субпроцессоров | КРИТИЧНО |
| Политика использования cookies | Cookie banner (OneTrust / самописный) при использовании веб-версии | СРЕДНИЙ |
| Ограничение возраста 13+/16+ | Верификация возраста при регистрации; блокировка несовершеннолетних | ВЫСОКИЙ |

ВАЖНО: Данный документ не является юридической консультацией. Перед запуском продукта необходимо получить заключение квалифицированного юриста по вопросам обработки персональных данных в целевых юрисдикциях.

8. Смета разработки MVP

8.1 Команда и роли

| Роль | Кол-во | Ставка ($/ч) | Часов на MVP | Стоимость ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Backend Senior | 1 | $60–80 | 640 | $41 600 |
| Backend Middle Developer | 1 | $40–55 | 640 | $28 000 |
| React Native Developer | 2 | $45–60 | 640×2 | $57 600 |
| AI/ML Engineer | 1 | $65–85 | 480 | $36 000 |
| UI/UX Designer | 1 | $35–50 | 280 | $11 200 |
| QA Engineer | 1 | $30–45 | 320 | $11 200 |
| DevOps Engineer | 0.5 | $55–70 | 240 | $15 000 |
| Project Manager | 1 | $35–50 | 320 | $12 800 |
| ИТОГО РАЗРАБОТКА | — | — | ~3 560 ч | $213 400 |

8.2 Разбивка по компонентам

| Компонент | Оценка часов | Оценка ($) | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Аутентификация и профиль пользователя | 160 ч | $9 600 | Низкий |
| Онбординг и первичная анкета | 80 ч | $4 800 | Низкий |
| Каталог упражнений + контент | 200 ч | $12 000 | Низкий |
| Трекинг тренировок (лог, таймер) | 280 ч | $16 800 | Средний |
| ИИ-чат с тренером (LLM + RAG) | 480 ч | $36 000 | Высокий |
| Генерация персональных планов (ИИ) | 320 ч | $24 000 | Высокий |
| Интеграция HealthKit / Health Connect | 160 ч | $9 600 | Средний |
| Dashboard прогресса и графики | 200 ч | $12 000 | Низкий |
| Push-уведомления | 80 ч | $4 800 | Низкий |
| Подписки (RevenueCat + платёжные) | 160 ч | $9 600 | Средний |
| Backend API + БД + инфраструктура | 480 ч | $36 000 | Средний |
| CI/CD, деплой, мониторинг | 160 ч | $11 200 | Низкий |
| QA и тестирование | 320 ч | $11 200 | Низкий |
| Буфер на риски (15%) | — | $27 000 | — |
| ИТОГО | ~3 080 ч | $224 600 | — |

8.3 Операционные расходы (первый год)

| Статья расходов | MVP-фаза (мес 1–5) | Post-launch (мес 6–12) | Итого год |
| --- | --- | --- | --- |
| Серверная инфраструктура AWS | $200–315/мес | $500–1 200/мес | $4 000–9 000 |
| OpenAI API (LLM-запросы) | $200–500/мес | $500–2 000/мес | $4 200–14 000 |
| Домен + SSL | $20/мес | $20/мес | $240 |
| Apple Developer Program | $99/год | — | $99 |
| Google Play Console | $25 единоразово | — | $25 |
| RevenueCat (подписки) | Free до $2.5k MRR | 1% от выручки | Переменная |
| Sentry (мониторинг) | $26/мес | $26/мес | $312 |
| LangSmith (LLM-трассировка) | $39/мес | $39/мес | $468 |
| Юридические консультации | $3 000–5 000 | $500/кв | $4 500–6 500 |
| ИТОГО операции | ~$700/мес | ~$2 500/мес | ~$25 000–35 000 |

8.4 Сводная смета первого года

| Категория | Сумма ($) |
| --- | --- |
| Разработка MVP | $213 400 – $224 600 |
| Операционные расходы | $25 000 – $35 000 |
| Буфер (непредвиденное) | $25 000 |
| ИТОГО первый год | $260 000 – $285 000 |

Диапазон обусловлен различными ставками (аутсорс vs in-house) и масштабом использования ИИ-API. Выбор аутсорс-команды из восточной Европы (Латвия, Польша, Украина) снижает стоимость разработки до $130 000–160 000.

9. Временные рамки разработки MVP

9.1 Roadmap по месяцам

| Месяц | Фаза | Ключевые результаты | Команда |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц 1 | Фундамент | Архитектура, БД, Auth, CI/CD, дизайн-система, каталог упражнений | Все |
| Месяц 2 | Ядро продукта | Трекинг тренировок, HealthKit, Dashboard, онбординг | BE + FE |
| Месяц 3 | ИИ-интеграция | LLM-чат с тренером, RAG-база знаний, стриминг ответов | AI + BE |
| Месяц 4 | Генерация планов | Персонализированные планы от ИИ, подписки, push-уведомления | Все |
| Месяц 5 | Полировка + запуск | QA, A/B тесты, App Store + Google Play, бета-тестирование (100 user) | QA + PM |

9.2 Детальный план Месяц 1–2 (Sprint-уровень)

| Спринт (2 нед.) | Задачи Backend | Задачи Mobile | Задачи AI/Infra |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (нед. 1-2) | Auth API, User model, JWT, PostgreSQL setup | Проект RN, навигация, экраны Auth, дизайн-токены | Docker Compose, GitHub Actions, env-конфиги |
| Sprint 2 (нед. 3-4) | Exercise API, Workout API, TimescaleDB metrics | Каталог упражнений, Workout-трекер, таймер | AWS инфраструктура через Terraform, RDS |
| Sprint 3 (нед. 5-6) | HealthKit-прокси, метрики API, Push-notifications | HealthKit интеграция, Dashboard, графики Skia | LLM baseline, LangChain настройка |
| Sprint 4 (нед. 7-8) | AI Chat API + SSE streaming, Embeddings pipeline | Экран чата с SSE, голосовой ввод | RAG pipeline, pgvector, LangSmith |

Итоговый срок MVP: 18–20 рабочих недель (4.5–5 месяцев) при команде 7–8 человек. Критический путь: ИИ-интеграция. Риск задержки — 2–3 недели при усложнении RAG-пайплайна или проблемах с App Store ревью.

10. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM API нестабильность / деградация качества ответов | Средняя | Высокое | LiteLLM failover: OpenAI → Anthropic → Gemini; кеш частых ответов в Redis |
| Отказ в App Store Review (данные здоровья) | Средняя | Высокое | Предварительная консультация с Apple; строгое следование HIG и HealthKit guidelines |
| Перерасход ИИ-API бюджета | Высокая | Среднее | Hard limits по пользователям; GPT-4o-mini для рутинных запросов; prompt-кеширование |
| GDPR-несоответствие при росте в EU | Низкая | Критичное | DPA с субпроцессорами заранее; GDPR-аудит до EU-запуска |
| Задержка интеграции HealthKit (нативный мост) | Средняя | Среднее | Начать в Sprint 3, не Sprint 4; иметь мок-данные для параллельной разработки |
| Текучка ключевых разработчиков | Низкая | Высокое | Документирование кода, ADR-записи архитектурных решений; перекрёстное обучение |

11. Следующие шаги

Для начала разработки необходимо выполнить следующие действия:

- Утвердить данное ТЗ со всеми стейкхолдерами и подписать

- Нанять или сформировать команду разработки согласно пункту 8.1

- Создать организацию в AWS и настроить базовую инфраструктуру через Terraform

- Зарегистрировать аккаунты: Apple Developer, Google Play Console, OpenAI, RevenueCat

- Провести юридическую консультацию по Privacy Policy и DPA

- Запустить Sprint 1: базовая архитектура, Auth, CI/CD

- Настроить LangSmith / Langfuse для отслеживания LLM-расходов с первого дня

- Запланировать Design Review после Sprint 1 для верификации UX-решений

Документ подготовлен как техническое ТЗ для MVP. Версия 1.0 — 2025